Výzva k podání nabídek „Pergola - MŠ Těrlicko“
	Název zakázky:
	Pergola v MŠ Těrlicko, 
Májová 554/23, Horní Těrlicko, 735 42

	Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce):
	Pergola v MŠ Těrlicko, 
Májová 554/23, Horní Těrlicko, 735 42 (viz příloha č.1).


	Datum vyhlášení zakázky:
	26.10.2026

	Název/ obchodní firma zadavatele:
	Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace

	Sídlo zadavatele:
	Školní 419/2, 735 42  Těrlicko

	Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)
	Mgr. Jiří Jekl, 
tel.: 556 205 731, 734 214 806
e-mail: reditel@skolaterlicko.cz 


	IČ zadavatele:
	72545461

	DIČ zadavatele:
	CZ72545461

	Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):
	Mgr. Kateřina Kunčická
tel.: 737 637 841
e-mail: kuncicka@skolaterlicko.cz 

	Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)
	Zahájení: 26.10.2026
Ukončení: 09.11.2026, do 23:59 hod

	Popis předmětu zakázky:
	Předmětem zakázky je dodávka PERGOLY pro MŠ Těrlicko
Příloha č.1 - Technická specifikace nabídky – Pergola-MŠ Těrlicko  
Příloha č.2 – Rozpočet – Pergola-MŠ Těrlicko

	
	

	Typ zakázky:
	Zakázka malého rozsahu 


	Lhůta dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky:
	Harmonogram


· Lhůta pro podání nabídek končí dnem: 09.11.2026 ve 23:59 hodin, nabídky dodané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny.

· Výběr dodavatele bude realizován a písemné oznámení o výsledku bude doručeno všem uchazečům do 11.11.2026.
· Smlouva bude podepsána do 13.11.2026.
· Začátek prací bude 16.11.2026.
· Dodávka a montáž Pergoly bude provedena do 30.12.2026.  


	Místa dodání/převzetí nabídky:
	Nabídky budou doručeny do datové schránky 8c35fwa nebo na e-mail: info@skolaterlicko.cz 

	Hodnotící kritéria:
	Cena


	Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:
	Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

	Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem):
	Uchazeč vyplní přiložené soubory. 


	Další podmínky pro plnění zakázky:
	Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení výzvy bez udání důvodu. Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel nehradí.



Příloha č.1 – Technická specifikace nabídky – Pergola v MŠ Těrlicko
Příloha č. 2 – Rozpočet – Pergola v MŠ Těrlicko
V Těrlicku dne 26. října 2026







Mgr. Jiří Jekl







ředitel školy
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